參考範例
新北市板橋區污水下水道系統工程

移交接管清冊

移交機關：內政部營建署
接管機關：新北市政府水利局
監造廠商：○○○○股份有限公司
承包廠商：○○○○股份有限公司
中華民國○○○年○○月○○日
設施、設備點交清冊
 工程名稱：新北市板橋區污水下水道系統工程
 工程編號：123456	第1頁共2頁
項 目 及 說 明	單位	數 量	位 置	備 註
污水管線施工，剛性管推進施工，標稱管徑300mm，複合地質，短管推進	M	2260.4	新北市板橋區
污水管線施工，剛性管推進施工，標稱管徑400mm，複合地質，短管推進	M	109.1	新北市板橋區
污水管線施工，剛性管推進施工，標稱管徑500mm，複合地質，短管推進	M	500	新北市板橋區
污水管線附屬工作，污水人孔，內徑1.2M，大小頭	座	67	新北市板橋區
污水管線附屬工作，污水人孔，內徑1.5M，大小頭	座	50	新北市板橋區
B型跌落設施，300mm～500mm進流管	座	10	新北市板橋區
B型跌落設施，600mm～700mm進流管	座	5	新北市板橋區
污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，D= 750mm	座	70	新北市板橋區
污水管線附屬工作，人孔蓋及蓋座，D= 600mm	座	100	新北市板橋區
∮200mm塑膠管埋設（道路埋深≦1M）	M	300	新北市板橋區
∮200mm塑膠管埋設（1M＜道路埋深1.5M）	M	800	新北市板橋區
∮200mm塑膠管埋設（1.5M＜道路埋深2M）	M	1000	新北市板橋區
∮200mm塑膠管埋設（道路埋深＞2M）	M	200	新北市板橋區
∮200mm塑膠管埋設（後巷埋深≦2M）	M	1000	新北市板橋區
∮200mm塑膠管埋設（道路埋深＞1M）	M	250	新北市板橋區

日期：100年 月 日

設施、設備點交清冊
工程名稱：新北市板橋區污水下水道系統工程
工程編號：123456 第2頁共2頁
項 目 及 說 明		單 位		數 量	位 置		備 註
∮200mm塑膠管埋設（後巷埋深＞1M）		M		2510	新北市板橋區
以下空白

點交意見：
承包廠商： / 承辦人：	監造廠商： / 承辦人：		主辦單位： / 承辦人：			接管單位： / 新北市政府水利局 / 承辦人：

日期：100年 月 日

內政部營建署
文件資料移交清冊
工程名稱：新北市板橋區污水下水道系統工程
工程編號：123456
日期：100年 月 日
項次	項目及說明		數量	備 註
1	初驗紀錄及其複驗紀錄		2
2	驗收紀錄及其複驗紀錄		2
3	施工中工程會勘紀錄		2
4	污水工程施工照片		2
5	用戶接管清冊		2
6	與住戶相關之會勘記錄		2
7	用戶接管清冊		2
8	未接管用戶說明及統計表		2
9	竣工測量成果報告屬性資料卡		2
10	管線TV檢視成果電子檔及坡度表		2
11	污水下水道竣工平面圖（A3格式及PDF檔）		2
12	污水管線縱橫斷面圖		2
13	污水人孔展開圖		2
14	污水人孔點支距圖		2
15	竣工測量成果報告污水下水道屬性資料卡		2
16	核備函		2
17	結算明細表及相關統計		2
18	結算驗收證明書		2	至少須正本1份
19	保固切結書		2	至少須正本1份
20	GIS建置資料電子檔		2
移交單位：		接管單位： / 新北市政府 / 水利局